Leistungen und Bewertung

für

Faunistische Leistungen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschreibung der Planungsaufgabe		2

    - Allgemeines		2

    - Beschreibung des Bauvorhabens		2

    - Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers		5

    - Anforderung an die zu übergebenden Daten und Dokumente		6

Beschreibung der Grundleistungen

  - entfällt

Beschreibung der Leistungen		7

    - Vorbereitende Tätigkeiten		7

    - Geländearbeiten		8

    - Dokumentation		13

# A. Beschreibung der Planungsaufgabe

Allgemeines

Zur wirksamen Umweltvorsorge müssen die Auswirkungen des Vorhabens „Neubau B 169 OU Schwarzheide-Ost“ auf die Umwelt in einer Umweltverträglichkeitsstudie frühzeitig ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Der Neubau der OU Schwarzheide-Ost kann Auswirkungen auf Arten haben, die als besonders oder streng geschützt einzustufen sind. Die arten-schutzrechtlichen Regelungen des § 44 BNatSchG in Verbindung mit den Regelungen der FFH - Richtlinie (Art. 12) und der Vogelschutzrichtlinie (Art. 5) machen eine Prüfung erforderlich, ob das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf streng oder besonders geschützte Arten hat. Das Vorhaben befindet sich in der Planungsebene der Vorplanung. Der Auftrag zur Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie wurde erteilt.

Das Gutachten „Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag“, Schlussbericht 2014 (FE 02.332/2011/LRB; Hrsg. BMVI) ist als Wissensdokument Grundlage für Faunistische Leistungen. Der Begriff „Methodenblätter“ bezieht sich auf die Methodenblätter in diesem Gutachten.

Beschreibung des Bauvorhabens

Das Straßenbauvorhaben befindet sich südlich von Senftenberg und östlich der der A 13 und ist über die AS Ruhland an die A 13 angebunden. Im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 ist die Umfahrung von Schwarzheide in der höchsten Dringlichkeitsstufe „Vordringlicher Bedarf' (VB) eingestuft.

Der Abschnitt der B 169 ist Teil der großräumigen Verbindung (VSF I) zwischen den Oberzentren Cottbus, Dresden, Leipzig und Chemnitz und der A 13, A 15 sowie den Mittelzentren Lauchhammer / Schwarzheide (in Funktionsteilung) sowie Spremberg / Großräschen (in Funktionsteilung). Der Streckenzug erreicht durch seinen Verlauf von Südwesten nach Nordosten eine besondere Bedeutung als Netzergänzung zwischen den Autobahnen A 13 und A 15 und damit für die Anbindung der Industriestandorte im südöstlich. Brandenburg an das Bundesfernstraßennetz insbesondere in Richtung Polen, darüber hinaus ist die B 169 in Verbindung mit den Autobahnen 13 und 15 Teil der Verkehrsachse Dresden-Cottbus-Breslau, befördert den grenzübergreifenden wirtschaftlichen Austausch zwischen der Lausitz und Polen, ist Bestandteil des Blauen Netzes (BB) zwischen der A 13, A 15 und weiter bis Bad Liebenwerda (BVWP 2030).

Der Ausbau der Ortsumgehung (OU) Schwarzheide ist als 2- oder 3-streifiger Neubau mit abschnittsweisen Überholfahrstreifen vorgesehen. Die OU schließt nach Westen an den Ausbauabschnitt der B 169 AS Ruhland bis Ortsumgehung Plessa an. Nach Osten schließt der dreistreifige Abschnitt der B 169 OU Senftenberg an.

Bisher ist als Variante nur eine Südumfahrung aus dem Bundesverkehrswegeplan bekannt. Weitere Varianten, insbesondere eine Nordumfahrung, werden in den nachfolgenden Planungsphasen konzipiert.

Tab. 1:	Schutzausweisungen B 169 OU Schwarzheide-Ost

| Schutzkategorie | Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| LEP HR |  | Freiraumverbund (Niederung der Schwarzen Elster) |
| LSG | 4549-601 | Elsterniederung und westliche Oberlausitzer Heide zwischen Senftenberg und Ortrand (teils festgesetzt, teils Erweiterung im Verfahren) Unmittelbar südlich der B 169 westlich der Bahnkreuzung |
| NSG | 4549-501 | NSG 1: Sorgenteich ca. 3,0 km südlich |
|  | 4549-503 | NSG 2: Peickwitzer Teiche und Schwarzbacher Heide ca. 4,0 km südlich |
|  | 4550-501 | NSG 3: Insel im Senftenberger See ca. 2,2 km östlich |
|  | 4549-502 | NSG 4: Rohatsch zwischen Guteborn und Hohenbocka ca. 5,2 km südlich |
|  | 4448-502 | NSG 5: Welketeich ca. 11 km westlich |
|  | 4448-503 | NSG 6: Bergbaufolgelandschaft Grünhaus ca. 10 km nordwestlich |
| SPA (Vogelschutzgebiet) | 4450-421 | Lausitzer Bergbaufolgelandschaft ca. 7,5 km südlich |
| FFH | 4549-304 | FFH 1: Fledermausquartier Kirche Ruhland ca. 0,7 km südlich der B 169 |
|  | 4549-303 | FFH 2: Peickwitzer Teiche ca. 4,6 km südlich |
|  | 4550-302 | FFH 3: Insel im Senftenberger See ca. 2,2 km östlich |
|  | 4549-301 | FFH 4: Rohatsch zwischen Guteborn und Hohenbocka ca. 8,0km südlich |
|  | 4448-304 | FFH 5: Welketeich ca. 11 km westlich |
|  | 4448-302 | FFH 6: Grünhaus ca. 10 km nordwestlich |
|  | 4649-303 | FFH 7: Schwarzwasserniederung ca. 2,5 km südlich |
|  | 4549-302 | FFH 8: Sorgenteich ca. 3,0 km südlich |
| LRT | 3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea Südlich von Brieske Dorf, Abstand zur B 169 ca.1,7 km |
|  | 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions Südlich der AS Ruhland, beidseits der Schwarzen Elster und östlich Ruhland, Abstand zur B 169 mind. 0,3 km |
|  | 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion Schwarze Elster, Abstand mind. ca. 0,2 km zur B 169 |
|  | 6440 | Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) Schwarze Elster, Abstand mind. ca. 200 m zur B 169 |
|  | 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Südlich Biehlen, ca. 2 km südlich der B 169 |
|  | 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) Östlich Schwarzbach, Abstand zur B 169 mind. 5 km (außerhalb Betrachtungsraum Groß-/ Mittelsäuger) |
|  | 9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] Nördl. Biehlen und westl. Niemtsch, Abstand zur B 169 mind. 1,1 km |
|  | 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur südlich. Biehlen, Abstand zur B 169 mind. 3 km (außerhalb Betrachtungsraum Groß-/ Mittelsäuger) |
|  | 91E0* | Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Östlich Naundorf, südlich u. östlich Brieske Dorf, Abstand zur B 169 mind. ca. 0,6 km |
| nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 18 BbgNatSchAG geschützte Biotope |  | Laubgehölze, Feldgehölze, Baumgruppen |
|  |  | naturnahes Fließgewässer und Altarme |
|  |  | Standgewässer |
|  |  | Feucht- und Auengrünland |
|  |  | Trockenrasen |
|  |  | Naturnahe Wälder |
| Landschaftsprogramm Brandenburg - Landesweiter Biotopverbund | Kernflächen | Feuchtgrünland |
|  |  | Vorranggewässer einschließlich durchflossener Seen (Zahn et al. 2010) und Fließgewässerschutzsystem (LaPro 2001) |
|  |  | Stillgewässer einschl. 10 m Uferstreifen |
|  |  | Wertvolle Moore |
|  |  | Trockenstandorte und Truppenübungsplätze |
|  |  | Ausgangsflächen der Netzwerke Wald und geschützte Waldbiotope (§ 18 BbgNatSchAG i.V.m. § 30 BNatSchG) |
|  | Verbundsysteme | Verbundsystem Klein- und Stillgewässer |
|  |  | Verbundsystem Feuchtgrünland |
|  |  | Funktionsräume 1500m des Netzwerkes Trockenlebensräume (BfN) |
|  |  | Kohärente Waldflächen (<5.000 ha) und störungsarme Wälder (1 - 5.000 ha) |
|  |  | Funktionsräume 500 m des Netzwerkes Wald |
| TWSG (Trinkwasserschutzgebiet) | Zone III A | Tettau, ca. 2,5 km südlich |
| Vorläufig gesicherte oder festgesetzte Überschwemmungsgebiete | Festgesetztes Überschwemmungsgebiet | Flussgebiet Schwarze Elster |

Abb. 1:	Lage des Vorhabens und Darstellung der NATURA 2000 Gebiete

Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers

Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche.

Für das Vorhaben wurde eine Faunistische Planungsraumanalyse erarbeitet. Bei den jeweiligen Untersuchungsräumen der Artengruppen/Arten handelt es sich um Standortvorschläge, von denen fachlich begründet abgewichen werden darf. Vor Beginn der Erfassungen erfolgt eine Überprüfung der vorgeschlagenen Probeflächen/Transsekte und ggfs. Änderung der Lage und Größe durch den AN in Abstimmung mit dem AG. Die erforderlichen Aufwände für diese Leistung sind im Punkt 2.01 zu kalkulieren.

Die Untersuchungsräume betragen wie folgt:

Gesamtgröße UR Brutvögel:			1.000 ha

Gesamtgröße UR Groß- und Greifvögel:		1.072 ha

Gesamtgröße UR Groß- und Mittelsäuger:	3.906 ha

Innerhalb der Untersuchungsräume liegen das Betriebsgelände der BASF und Flächen der LMBV. Für diese Bereiche besteht derzeit ein Betretungsverbot. Derzeit werden seitens des AG Abstimmungen zur Erwirkung eines Betretungsrechtes geführt. Die Untersuchungsräume sind in den Anlagen 1 – 7 dargestellt.

Die Leistungen sind jeweils in Zwischenständen, Lesefassungen und Endfassungen der Kartierberichte für die jeweiligen Artengruppen zu tw. unterschiedlichen Terminen zu übergeben (siehe Anlage HVA F-StB Vertragsbedingungen). Die Leistungen sind in 2024 zu beginnen und mit Übergabe der Endfassungen der Kartierberichte für die zuletzt zu kartierenden Artengruppen spätestens am 19. Dezember 2025 zu beenden.

Ab Juli 2024 finden vorbereitende Arbeiten statt.

Ab Oktober 2024 sollen die folgenden Untersuchungen stattfinden bzw. beginnen:

- Datenrecherche/Befragung Groß- und Mittelsäuger

- Schneespurensuche/Spurensuche

- V2 - Horstkartierung Brutvögel gemäß Methodenblatt

- V4 - Strukturkartierung in Wäldern gemäß Methodenblatt

- XK1 - Strukturkartierung für totholz- und mulmbewohnende Käferarten der FFH-Richtlinie gemäß Methodenblatt

- XK2 - Strukturkartierung für xylobionte Käferarten allgemeiner Planungsrelevanz (Wertarten) gemäß Methodenblatt

Die übrigen Untersuchungen sollen in der Vegetationsperiode 2025 erfolgen:

- V1 - Revierkartierung Brutvögel gemäß Methodenblatt

- FM1 - Transsektkartierung Fledermäuse gemäß Methodenblatt

- FM2 - Horchboxenuntersuchung Fledermäuse gemäß Methodenblatt

- A1 - Erfassung von Laichgewässern gemäß Methodenblatt

- Reptilien Potenzialanalyse

- F15 Standardisierte Transektkartierungen der Tagfalter allgemeiner Planungsrelevanz zur Hauptflugzeit und/oder Suche nach Präimaginalstadien gemäß Methodenblatt

- L1 - Sichtbeobachtung, Kescherfang und Exuviensuche allgemein planungsrelevanter Arten bzw. des Gesamtartenspektrums gemäß Methodenblatt

Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente

  - Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Planunterlagen im shape/dwg - Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format; Präsentationen als PowerPoint-Datei im pptx-Format) und

  - zusätzlich in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck (2fach)

zu übergeben.

  - Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA-, IFC- bzw. SHAPE-Format zu übergeben.

  - Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu übernehmen.

  - Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als „Verfasser" zu unterzeichnen.

# B. Beschreibung der Grundleistungen

Entfällt

# C. Beschreibung der Leistungen

| Titel | Leistungstext |  |  | M e n g e |  | Einheit |  | EP in € |  | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1: Vorbereitende Tätigkeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Erstellen eines Begehungs- und Einsatzplans der einzelnen faunistischen Experten |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  | Abrechnung auf Stundennachweis. Genehmigungen wie Betretungserlaubnis, ggf. artenschutzrechtliche Ausnahmen, etc. Dazu zählt u. a.: Prüfung inwiefern Begehungshindernisse wie Zäune etc. vorhanden sind, Lokalisierung der Flächen und Flurstücke, Erarbeiten und Zusammenstellen von erforderlichen Unterlagen wie Formulieren von Anschreiben an Pächter/Eigentümer, Erstellen von Kartenmaterial etc. für die Erlangung von Betretungsgenehmigungen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | Mitwirken bei der Einholung erforderlicher Genehmigungen (optional) |  |  | 5 |  | h |  |  |  |  |
|  | Abrechnung auf Stundennachweis. Genehmigungen wie Betretungserlaubnis, ggf. artenschutzrechtliche Ausnahmen, etc. Dazu zählt u. a.: Prüfung inwiefern Begehungshindernisse wie Zäune etc. vorhanden sind, Lokalisierung der Flächen und Flurstücke, Erarbeiten und Zusammenstellen von erforderlichen Unterlagen wie Formulieren von Anschreiben an Pächter/Eigentümer, Erstellen von Kartenmaterial etc. für die Erlangung von Betretungsgenehmigungen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | Mitwirken bei der Information betroffener Dritter (optional) |  |  | 5 |  | h |  |  |  |  |
|  | Abrechnung auf Stundennachweis. Information der betroffenen Eigentümer, Kommunen, Forstverwaltungen, Jägergemeinschaft usw. Zusammenstellung von Unterlagen für eine eventuelle Veröffentlichung im Amtsblatt o.ä. (insbesondere für das Aufstellen der Wildkameras). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | Vorbereiten der Kartiergrundlagen und Materialien |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  | Erstellen der Geländekarten, ggf. Aufstellen und Kalibrieren erforderlicher Geräte (z. B.Horchboxen, Detektoren, Wildkameras etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2: Geländearbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Begründete logistische Tätigkeiten wie Ortswechsel oder Orientierung |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  | Zusätzlich: Überprüfung der vorgeschlagenen Probeflächen/Transsekte und ggfs. Änderung der Lage in Abstimmung mit dem AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Durchführen der Erhebungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strukturkartierung in Wäldern gemäß Methodenblatt V4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung à 20 min/ha auf 130 ha |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | Avifauna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revierkartierung Brutvögel gemäß Methodenblatt V1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 Begehungen à 5 min/ha auf 1.000 ha |  | 10 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | Horstkartierung Brutvögel gemäß Methodenblatt V2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Ersterfassung à 6 min/ha auf 1.072 ha |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | 2 Kontrollen à 3 min/ha auf 1.072 ha |  | 2 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | Säugetiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Groß- Mittelsäuger |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Auswertung übergeordneter Rahmenplanungen (Landschaftsprogramm Brandenburg-Biotopverbund, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Prioritätensetzung zur Vernetzung von Lebensraumkorridoren im überregionalen Straßennetz“ etc.) und sonstiger vorhandener Daten. Persönliche Befragung von revierbetreuenden Jägern, Jagdpächtern, Jagdaufsehern, Forstbeamten und sonstigen ortskundigen Personen. Darüber hinaus sind die Personen, die im Untersuchungsraum hinsichtlich des Wolfvorkommens auskunftsfähig sind, zu befragen. Es werden Informationen zu Vorkommen, Aufenthaltsschwerpunkten, Bewegungsmustern und Brunftarealen von Rotwild, Damwild, Schwarzwild, Rehwild, Fischotter, Wolf, Luchs, Biber, Dachs, Iltis, Baummarder und Feldhase erfragt. Falls Beobachtungen von auffälligen großen Vögeln, wie Gänsen, Greifvögeln, Eulen etc., vorhanden sind, werden diese mit aufgenommen. Außerdem werden Unfallschwerpunkte des Schalenwildes an den Straßen mittels Befragung erhoben. Zufallssichtungen der Mittelsäuger, ihrer Spuren usw. im Rahmen der faunistischen Erfassungen sind in Text und Karte zu dokumentieren. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datenrecherche/Zufallssichtungen |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  | Wildkameras Zur Erfassung der Wildtiere werden digitale Infrarot-Wildkameras (IR) eingesetzt. Die Standorte sind an Wechseln oder bevorzugten Habitaten zu wählen. Einsatz von 12 Wildkameras |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 Wildkameras über 90 Tage (Standort nach Wahl AN, die Standorte sind nach Auftragserteilung mit dem AG abzustimmen) |  | 12 |  | St. |  |  |  |  |
|  |  | Örtliche Erfassungen, Schneespurensuche (Zeitraum November bis März) zur Ermittlung der Hauptquerungsbereiche Quantitative Spurenzählung. Bei fehlenden Schneelagen ersatzweise Erfassung von Wechselbereichen auf straßenparallelen Feuerschutzstreifen, Sandwegen, o. ä. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen auf 20 km repräsentativen Strecken im Gesamtraum von 3.900 ha |  | 2 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | Transsektkartierung Fledermäuse gemäß Methodenblatt FM1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 Begehungen à 60 min/km auf insgesamt 11 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | Horchboxenuntersuchung Fledermäuse gemäß Methodenblatt FM2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einsatz von 15 Horchboxen über 3 Phasen à mindestens 3 Tage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | Boxen |  |  |  |  |
|  |  | (Standort nach Wahl AN, die Standorte sind, nach Auftragserteilung mit AG abzustimmen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Auf- und Abbau 60 min/Horchbox und Aufnahmephase für 15 Boxen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | Boxen |  |  |  |  |
|  |  | Datenrecherche Fledermäuse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Recherche und Auswertung verfügbarer Datengrundlagen, z. B. Statistiken, bekannte Quartiere von Fledermäusen, eventuell vorhandene Gutachten. Befragung von ehrenamtlichen Naturschutzhelfern, Jagd- und Fischereiberechtigten, Mitarbeitern der Gewässerunterhaltung u. ä. Erfahrungsträgern. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  | Amphibien |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung von Laichgewässern gemäß Methodenblatt A1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung auf 30 Abschnitten à 100 m Uferlänge. 4 Begehungen à 0,5 h/100 m (Die Gesamtlänge der Gräben mit Potenzial beträgt 14 km. Probestrecken nach Wahl AN sind mit AG abzustimmen, eine Unter- oder Überschreitung der Probeflächen ist zu begründen.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | 4 Begehungen à 0,5 h/ha von 17 ha Flächen des Verbundsystems Klein- und Stillgewässer gem. Landschaftsprogramm Brandenburg-Landesweiter Biotopverbund |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | Reptilien |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Übersichtskartierung/Potenzialabschätzung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Begehungen der potenziell geeigneten Lebensräume, Einschätzung der Bedeutsamkeit und Zufallsbeobachtung auf insgesamt 42 ha. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | Tag- und Nachtfalter |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Standardisierte Transektkartierungen der Tagfalter allgemeiner Planungsrelevanz zur Hauptflugzeit und/oder Suche nach Präimaginalstadien gemäß Methodenblatt F15: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potenzialabschätzung Tagfalter allgemeiner und besonderer Planungsrelevanz: Potenzialabschätzung auf 59 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  | Probeflächenkartierung (Tagfalter allgemeiner und besonderer Planungsrelevanz): 3 Begehungen auf jeweils 6 Probeflächen à 1 ha mit 1 h/Probefläche (Probefläche nach Wahl AN, in Abstimmung mit dem AG auf Grundlage der Potenzialabschätzung; eine Unter- oder Überschreitung der Probeflächen ist zu begründen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | Xylobionte Käfer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strukturkartierung für totholz- und mulmbewohnende Käferarten der FFH-Richtlinie gemäß Methodenblatt XK1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung auf 130 ha mit 20 min/ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | Strukturkartierung für xylobionte Käferarten allgemeiner Planungsrelevanz (Wertarten) gemäß Methodenblatt XK2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Begehung auf 6 Probeflächen mit 1 h/Probefläche (Probeflächen nach Wahl AN, mit AG abzustimmen, eine Unter- oder Überschreitung der Probeflächen ist zu begründen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Beg. |  |  |  |  |
|  |  | Libellen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sichtbeobachtung, Kescherfang und Exuviensuche allgemein planungsrelevanter Arten bzw. des Gesamtartenspektrums gemäß Methodenblatt L1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erfassung auf 30 Abschnitten à 100 m Uferlänge. 5 Begehungen à 0,5 h/100 m (Die Gesamtlänge der Gräben mit Potenzial beträgt 14 km. Probestrecken nach Wahl AN, mit AG abzustimmen, eine Unter- oder Überschreitung der Probeflächen ist zu begründen.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | Beg. |  |  |  |  |
| 2.03 | Auswertung und Nachbestimmung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | entsprechend dem Gutachten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avifauna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revierkartierung Brutvögel gemäß Methodenblatt V1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arten besonderer Planungsrelevanz: Ermittlung theoretischer Reviermittelpunkte und Bestimmung Brutstatus gem. Südbeck et al. (2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  | Arten allgemeiner Planungsrelevanz: Dichteschätzungen über Analogieschlüsse von den Probeflächen auf vergleichbare Habitate im Wirkraum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  | Säugetiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analyse von Fledermausrufaufnahmen gemäß Methodenblättern FM1, FM2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 Begehungen auf insgesamt 11 km |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  | 15 Horchboxen über 3 Phasen à mindestens 3 Tage |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  | Summe aus 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3: Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | Beschreiben der Vorgehensweise, ggf. mit Methodenkritik für jede untersuchte Tiergruppe |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  | Darstellung der zu untersuchten Erhebungsorte (Flächen, Transsekte, Beobachtungspunkte, Probeflächen, etc.) mit Angabe von Datum und Dauer der Begehungstermine. Weichen die tatsächlich erhobenen Einheiten von den ausgeschriebenen Einheiten ab, ist dies begründend darzustellen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02 | Darstellen und Analysieren / Bewerten der erhobenen Daten entsprechend den Angaben in den jeweiligen Methodenblättern |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  | Darstellen der im Gelände erhobenen Grundlagendaten in fortlaufender Reihenfolge nach Ort und Anzahl (Rohdaten) und deren Analyse und Bewertung entsprechend der Dokumentation in den jeweiligen Methodenblättern. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03 | Beurteilen der Ergebnisse entsprechend dem jeweiligen landschaftsplanerischen Fachbeitrag gemäß dem Gutachten |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  | Für die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS): räumliche Ausdehnung und Verteilung einer Art, essenzielle Habitatelemente oder Teilhabitate, Habitate mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit bzw. Nachweishäufigkeit, essenzielle Leitstrukturen und Wanderbeziehungen. Die Beurteilung ist für den Bearbeiter der Umweltverträglichkeitsstudie so aufzubereiten, dass Zuordnung in die Raumwiderstands- / Auswirkungsklassen der RUVS möglich ist, gemäß UVPG die Wirkungsprognose des Vorhabens auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen möglich wird, eine ausreichend differenzierte Entscheidungsgrundlage bei verschiedenen Alternativen gegeben ist, Eindeutige Aussagen zu Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation möglich sind. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für den Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP): Beurteilen der faunistischen Ergebnisse im Hinblick auf: räumliche Ausdehnung und Verteilung einer Art, essenzielle Habitatelemente oder Teilhabitate, Habitate mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit bzw. Nachweishäufigkeit, essenzielle Leitstrukturen und Wanderbeziehungen. Die Beurteilung ist für den Bearbeiter des LBP so aufzubereiten, dass die fachlich korrekte Einschätzung der Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, die Möglichkeit zur Vermeidung, Ausgleichbarkeit bzw. Ersetzbarkeit im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, die Ausgestaltung der Kompensationsmaßnahmen in Hinblick auf die Zielsetzung, Ausführung und Effizienzkontrolle möglich wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die FFH-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP): Beurteilen der faunistischen Ergebnisse im Hinblick auf Erhaltungszustand maßgebliche Gebietsbestandteile, essenzielle Habitatelemente oder Teilhabitate, Habitate mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit bzw. Nachweishäufigkeit, essenzielle Leitstrukturen und Wanderbeziehungen. Die Beurteilung ist für den Bearbeiter der FFH-VP so aufzubereiten, dass Aussagen zur Erheblichkeit der Beeinträchtigung der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile, die Ableitung von Schadensbegrenzungs- oder Kohärenzsicherungsmaßnahmen möglich wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für den Artenschutzbeitrag (ASB): Beurteilen der faunistischen Ergebnisse in Hinblick auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang, Abgrenzung der lokalen Population, Bewertung der Bedeutung des untersuchten Bestandes im Wirkraum für die lokale Population, essenzielle Habitatelemente oder Teilhabitate, Habitate mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit bzw. Nachweishäufigkeit, essenzielle Leitstrukturen und Wanderbeziehungen, Erhaltungszustand der lokalen Population. Die Beurteilung ist für den Bearbeiter der artenschutzrechtlichen Prüfung so aufzubereiten, dass Aussagen zum Eintreten von Verbotstatbeständen nach, (eine Aussage auf Ebene der Vorplanung (UVS) in Hinblick auf artenschutzrechtliche Zulassungshindernisse des Projekts), die Möglichkeit zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote, die Ableitung von Vermeidungs- und CEF-/ FCS-Maßnahmen möglich wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04 | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse in Text und Karte |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  | Erstellen der vorläufigen Fassung der Dokumentation in Text (inkl. Liste) und Karte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05 | Mitwirken bei der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landespflege zuständigen Behörde |  |  |  | h |  |  |  |  |
| 3.06 | Abstimmen der vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber |  |  |  | h |  |  |  |  |
| 3.07 | Darstellen der Dokumentation in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karten |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  | Einarbeiten der Änderungen gem. dem Ergebnis der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde. Einarbeiten von Prüfanmerkungen des Auftraggebers in die vorläufige Fassung. Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung der Dokumentation in der vertraglich vereinbarten Form. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 1 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |