| Allgemeine Leistungspflichten |  |
| --- | --- |
|  | Die Leistungen des AN für die Genehmigungsplanung gelten als vollständig erbracht, wenn die Baugenehmigung erteilt ist, es sei denn, es treten Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigung durch Umstände ein, die der AN nachweislich nicht zu vertreten hat. |
|  | Der AN hat im Einvernehmen mit dem AG alle für die Genehmigung des Bauvorhabens durch die zuständigen Baubehörden erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zu beschaffen und zu erstellen. Er hat insbesondere den anderen an der Planung fachlich Beteiligten frühest möglich Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit auch diese termingerecht die für eine baubehördliche oder sonstige Genehmigung erforderlichen Unterlagen fertig stellen können. Der AN hat alle in seinem Nachauftrag tätigen Planer vollständig selbstständig und eigenverantwortlich hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Planungsinhalte zu koordinieren und die Einhaltung von Terminen und Fristen, die zwischen AG und AN vereinbart wurden, abzusichern. Weiterhin hat er die vom AG oder von weiteren fachlich Beteiligten erbrachten Leistungen mit seinen Leistungen abzustimmen und diese in seine Planungen einzuarbeiten. Dabei hat er grundsätzlich darauf zu achten, dass das vom AG genehmigte Bauziel der Vorplanung und die Genehmigungsfähigkeit der Gesamtplanung jederzeit gewährleistet sind. |
|  | Bei der Aufstellung der Unterlagen zur Planfeststellung sind die „Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz (PlafeR)“ in der jeweils aktuellen Fassung sinngemäß anzuwenden. Weiterhin sind genaue Art und Umfang sowie Anzahl der Unterlagen mit dem AG und der genehmigenden Behörde abzustimmen. |
|  | Dem AN obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von - Planungsbesprechungen und Abstimmungsbesprechungen mit der genehmigenden Behörde und - Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen. |
|  | Die Protokolle – soweit zutreffend mit zugehörigen Anlagen – sind spätestens drei Arbeitstage nach dem Besprechungstermin dem AG und ggf. den anderen Empfängern zur Verfügung zu stellen. |
|  | Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen (z.B. TÜV, Gewerbeaufsicht, DEKRA, TAB) sowie Dritten sind vorab mit dem AG abzustimmen. |

| Leistungsbild |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung |  |  |
|  | Grundleistungen |  |  |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 4 a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendungen der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter Aufbereiten der Entwurfsunterlagen für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren entsprechend der Vorgabe LVB Dabei sind die Ergebnisse bautechnischen Untersuchungen wie z. B. Schall-u. Baugrunduntersuchung einzuarbeiten sowie Ver- und Entsorgungsleitungen darzustellen. Erläuterungsbericht - Anfertigen des Erläuterungsberichtes für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren - Anfertigen des Entwurfes eines Erläuterungsberichtes und Abstimmen mit dem AG und der Behörde - Anfertigen der Reinschrift des Erläuterungsberichtes | 2,5 | 2,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 4 b) Erstellen des Grunderwerbsplans und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter Grunderwerbsplan - Darstellen der zu erwerbenden, vorübergehend in Anspruch zu nehmenden und dauernd beschränkten Flächen im Lageplan des Straßenentwurfes - Aufstellen eines eigenständigen Grunderwerbsplanes - Aufstellen eines Grunderwerbsverzeichnisses gemäß Planfeststellungsrichtlinien | 0,5 | 0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 4 c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0,5 | 0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 4 d) Abstimmen mit Behörden | 1,5 | 1,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 4 e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu vier Erläuterungs-, Erörterungsterminen Dazu gehört: - Zusammenstellen aller Unterlagen für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren und Vorbereiten der Vervielfältigung | 1,5 | 1,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 4 f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien - Vorbereitung und Erstellung der fachlichen Stellungnahmen zu vorgetragenen Bedenken oder Einwänden und Anregungen - Eintragen der Auflagen zur Offenlegung des Ergebnisses des öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahrens | 1,5 | 1,5 |
|  | Bewertung Grundleistungen - maximal | 8,00 | 6,5 |

|  | Besondere Leistungen nach Anlage 13 zu § 47 Abs. 2, § 48 Abs. 5 HOAI | Bewertung gem. gesonderter Anlage |
| --- | --- | --- |
|  | Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen |  |
|  | Weitere Besondere Leistungen wie z.B. - Darstellung von Maßnahmen der Baustellensicherheit gem. DA Strab TH4, Pkt. 32 und Anlage 19 in Bezug auf die eigene Maßnahme und Maßnahmen, die in Koordination und durch Dritte erfolgen | Benennung und Bewertung in gesonderter Anlage |

---------------------------			----------------------------------------------------------

Datum				 Rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer