| Allgemeine Leistungspflichten |  |
| --- | --- |
|  | Der AN hat alle in seinem Nachauftrag tätigen Planer vollständig selbstständig und eigenverantwortlich hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Planungsinhalte zu koordinieren und die Einhaltung von Terminen und Fristen, die zwischen AG und AN vereinbart wurden, abzusichern. Weiterhin hat er die vom AG oder von weiteren fachlich Beteiligten erbrachten Leistungen mit seinen Leistungen abzustimmen und diese in seine Planungen einzuarbeiten. Dabei hat er grundsätzlich darauf zu achten, dass das vom AG genehmigte Bauziel und die Genehmigungsfähigkeit der Gesamtplanung jederzeit gewährleistet sind. |
|  | Dem AN obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von - Planungsbesprechungen, - Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen behördlicher und in deren Auftrag tätiger Institutionen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen seitens des AG. |
|  | Die Protokolle - soweit zutreffend mit zugehörigen Anlagen - sind spätestens drei Arbeitstage nach dem Besprechungstermin / der Objektbegehung dem AG und den anderen Empfängern zur Verfügung zu stellen. |
|  | Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen (z.B. TÜV, Gewerbeaufsicht, DEKRA, TAB) sowie Dritten sind vorab mit dem AG abzustimmen. |
|  | Der AN ist dafür verantwortlich, dass Planungsergebnisse und/oder sich ggf. aus Besprechungen mit z.B. Versorgungsunternehmen ergebende Konsequenzen für die zu beplanenden Anlagen dem AG rechtzeitig bekannt gegeben werden. Dies gilt insbesondere für kostenrelevante Inhalte wie z.B. großflächiger Bodenaustausch oder weitreichende Folgemaßnahmen an Anlagen von Versorgungsunternehmen. Sind hierzu entsprechende Grundsatzentscheidungen zu fällen erstellt der AN eine kurze Entscheidungsvorlage, aus der die wesentlichen Randbedingungen und Konsequenzen sowie eine Empfehlung hervorgehen. |

| Leistungsbild |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphase 2 – Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) |  |  |
|  | Grundleistungen |  |  |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 2 a) Analysieren der Grundlagen, Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten | 0,25 | 0,25 |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 2 b) Erarbeiten eines Planungskonzeptes, dazu gehören um Beispiel: Vordimensionieren der Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf - Konzept der zu planenden Anlagen mit einer überschläghigen Auslegung der wichtigsten System und Anlagenteile - Zeichnerische Darstellung Maßstab 1:200 - Zuordnung der Anlagen in den Grundrissen - Darstellung des Zusammenwirkens der Anlagen auf Schemaplänen | 4,25 | 2,00 |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 2 c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage | 2,00 | 0,00 |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 2 d) Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen | 1,00 | 1,00 |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 2 e) Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den zu beteiligten Stellen zur Infrastruktur | 0,25 | 0,25 |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 2 f) Kostenschätzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung | 1,00 | 1,00 |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 2 g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren | 0,25 | 0,25 |
|  | Bewertung Grundleistungen - maximal | 9,00 | 4,75 |

|  | Besondere Leistungen nach Anlage 15 zu § 55 Abs. 3, § 56 Abs. 3 HOAI | Bewertung gem. gesonderter Anlage |
| --- | --- | --- |
|  | Erstellen des technischen Teils des Raumbuches |  |
|  | Durchführen von Versuchen und Modellversuchen |  |
|  | Weitere Besondere Leistungen | Benennung und Bewertung in gesonderter Anlage |

---------------------------			----------------------------------------------------------

Datum				 Rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer