| Allgemeine Leistungspflichten |  |
| --- | --- |
|  | Die Leistungen des AN für die Genehmigungsplanung gelten als vollständig erbracht, wenn die Baugenehmigung erteilt ist, es sei denn, es treten Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigung durch Umstände ein, die der AN nachweislich nicht zu vertreten hat. |
|  | Der AN hat im Einvernehmen mit dem AG alle für die Genehmigung des Bauvorhabens durch die zuständigen Baubehörden erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zu beschaffen und zu erstellen. Er hat insbesondere den anderen an der Planung fachlich Beteiligten frühest möglich Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit auch diese termingerecht die für eine baubehördliche oder sonstige Genehmigung erforderlichen Unterlagen fertig stellen können. Der AN hat alle in seinem Nachauftrag tätigen Planer vollständig selbstständig und eigenverantwortlich hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Planungsinhalte zu koordinieren und die Einhaltung von Terminen und Fristen, die zwischen AG und AN vereinbart wurden, abzusichern. Weiterhin hat er die vom AG oder von weiteren fachlich Beteiligten erbrachten Leistungen mit seinen Leistungen abzustimmen und diese in seine Planungen einzuarbeiten. Dabei hat er grundsätzlich darauf zu achten, dass das vom AG genehmigte Bauziel der Vorplanung und die Genehmigungsfähigkeit der Gesamtplanung jederzeit gewährleistet sind. |
|  | Dem AN obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von - Planungsbesprechungen und Abstimmungsbesprechungen mit der genehmigenden Behörde und - Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen. |
|  | Die Protokolle – soweit zutreffend mit zugehörigen Anlagen – sind spätestens drei Arbeitstage nach dem Besprechungstermin dem AG und ggf. den anderen Empfängern zur Verfügung zu stellen. |
|  | Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen (z.B. TÜV, Gewerbeaufsicht, DEKRA, TAB) sowie Dritten sind vorab mit dem AG abzustimmen. |

| Leistungsbild |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung |  |  |
|  | Grundleistungen |  |  |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 4 a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtlichen Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden | 1,0 | 1,0 |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 4 b) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen | 1,0 | 1,0 |
|  | Bewertung Grundleistungen - maximal | 2,00 | 2,0 |

|  | Besondere Leistungen nach Anlage 15 zu § 55 Abs. 3, § 56 Abs. 3 HOAI | Bewertung gem. gesonderter Anlage |
| --- | --- | --- |
|  | Weitere Besondere Leistungen wie z.B. - Darstellung von Maßnahmen der Baustellensicherheit gem. DA Strab TH4, Pkt. 32 und Anlage 19 in Bezug auf die eigene Maßnahme und Maßnahmen, die in Koordination und durch Dritte erfolgen | Benennung und Bewertung in gesonderter Anlage |

---------------------------			----------------------------------------------------------

Datum				 Rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer