| Allgemeine Leistungspflichten |  |
| --- | --- |
|  | Der AN hat alle in seinem Nachauftrag tätigen Planer vollständig selbstständig und eigenverantwortlich hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Planungsinhalte zu koordinieren und die Einhaltung von Terminen und Fristen, die zwischen AG und AN vereinbart wurden, abzusichern. Weiterhin hat er die vom AG oder von weiteren fachlich Beteiligten erbrachten Leistungen mit seinen Leistungen abzustimmen und diese in seine Planungen einzuarbeiten. Dabei hat er grundsätzlich darauf zu achten, dass das vom AG genehmigte Bauziel und die Genehmigungsfähigkeit der Gesamtplanung jederzeit gewährleistet sind. |
|  | Dem AN obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von - Planungsbesprechungen, - Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen behördlicher und in deren Auftrag tätiger Institutionen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen seitens des AG. |
|  | Die Protokolle - soweit zutreffend mit zugehörigen Anlagen - sind spätestens drei Arbeitstage nach dem Besprechungstermin / der Objektbegehung dem AG und den anderen Empfängern zur Verfügung zu stellen. |
|  | Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen (z.B. TÜV, Gewerbeaufsicht, DEKRA, TAB) sowie Dritten sind vorab mit dem AG abzustimmen. |
|  | Der AN ist dafür verantwortlich, dass Planungsergebnisse und/oder sich ggf. aus Besprechungen mit z.B. Versorgungsunternehmen ergebende Konsequenzen für die zu beplanenden Anlagen dem AG rechtzeitig bekannt gegeben werden. Dies gilt insbesondere für kostenrelevante Inhalte wie z.B. großflächiger Bodenaustausch oder weitreichende Folgemaßnahmen an Anlagen von Versorgungsunternehmen. Sind hierzu entsprechende Grundsatzentscheidungen zu fällen erstellt der AN eine kurze Entscheidungsvorlage, aus der die wesentlichen Randbedingungen und Konsequenzen sowie eine Empfehlung hervorgehen. |

| Leistungsbild |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphase 2 – Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) |  |  |
|  | Grundleistungen |  |  |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten - dazu gehört nach Abstimmung mit dem AG das Beschaffen und Auswerten der zur Lösung der Aufgabenstellung notwendigen Karten sowie Durchführen ergänzender örtlicher Überprüfungen (Abgleich mit der Örtlichkeit und Feststellung ggf. vorhandener Abweichungen zwischen vorliegenden Unterlagen und Realität) - neben den amtlichen Karten (z.B. Katasterplan) sind in Abstimmung mit dem AG nachfolgende Bestandspläne über - Verkehrsanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke - wassertechnische Anlagen - verkehrstechnische Anlagen - denkmalgeschützte Anlagen - Ver- und Entsorgungsleitungen - Baumbestand - städtebauliche Situation einzuholen und hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die aktuellen Planungen auszuwerten - die Beschaffung erfolgt auf Kosten des AG (z.B. auf Nachweis gegenüber dem AN) | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 b) Analysieren der Grundlagen - Erfassen, Gliederung und Einordnung aller in Leistungsphase 1 erarbeiteten oder durch den AG vorgegebenen Ergebnisse | 1,00 | 1,00 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter Hierzu gehört es auch Planungen Dritter, welche die Aufgabenstellung beeinflussen, über - Verkehrsanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke - wassertechnische Anlagen - verkehrstechnische Anlagen - Ver- und Entsorgungsleitungen - städtebauliche Vorhaben - Bauleitplanungen in Absprache mit dem AG entsprechend einzuholen und in Beziehung zu setzen zu den Planungen der Anlagen. Ggf. anfallende Kosten für die Beschaffung gehen zu Lasten des AG (z.B. Vergütung auf Nachweis). | 1,00 | 1,00 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 d) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit | 4,00 | 4,00 |

|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage; Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten. Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen Hierzu gehört - Erarbeiten alternativer Lösungsmöglichkeiten (i.d.R. 3 grundsätzlich verschiedene Varianten) nach gleichen Anforderungen unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter - Untersuchen der Lösungen in der Lage; sollten sich daraus ggf. hinsichtlich der Höhenverhältnisse mögliche Zwangspunkte ergeben, sind diese näher zu untersuchen - Ausarbeiten maßgebender Querschnitte - Voruntersuchen der Knotenpunkte im Maßstab 1:500 auf Durchführbarkeit, sowie Skizzieren verschiedener Lösungsmöglichkeiten und Erläutern der wesentlichen Vor- und Nachteile - Überschlägiges verkehrstechnisches Bemessen der Verkehrsanlage - Führen der Leistungsnachweise für Knotenpunkte - Untersuchen der Varianten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der städtebaulichen Randbedingungen - Vergleichen der Varianten - Festlegen der Vorzugsvariante aus Sicht des AN (Planungskonzept); die Entscheidung zur endgültigen Planungslösung erfolgt durch den AG im Rahmen der Bestätigung der Vorplanung | 10,00 | 10,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen - die Erläuterung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen erfolgt in Schriftform | 0,25 | 0,25 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung | 0,25 | 0,25 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 h) Mitwirken bei Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu 2 Terminen | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 12 – Lph. 2 i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung zur Verwendung für ein Raumordnungsverfahren | 0,25 | 0,25 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 k) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen - Ermitteln der überschlägigen Mengen der einzelnen Varianten - Schätzen der Kosten der Varianten anhand von Erfahrungswerten | 1,5 | 1,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 2 l) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren | 0,25 | 0,25 |
|  | Bewertung Grundleistungen - maximal | 20,00 | 20,00 |

|  | Besondere Leistungen nach Anlage 13 zu § 47 Abs. 2, § 48 Abs. 5 HOAI | Bewertung gem. gesonderter Anlage |
| --- | --- | --- |
|  | Erstellen von Leitungsbestandplänen |  |
|  | Untersuchungen zur Nachhaltigkeit |  |
|  | Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen |  |
|  | Wirtschaftlichkeitsprüfung |  |
|  | Beschaffen von Auszügen aus Grundbuch, Kataster und anderen amtlichen Unterlagen |  |
|  | Weitere Besondere Leistungen | Benennung und Bewertung in gesonderter Anlage |

---------------------------			----------------------------------------------------------

Datum				 Rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer