| Allgemeine Leistungspflichten |  |
| --- | --- |
|  | Der AN hat alle in seinem Nachauftrag tätigen Planer vollständig selbstständig und eigenverantwortlich hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Planungsinhalte zu koordinieren und die Einhaltung von Terminen und Fristen, die zwischen AG und AN vereinbart wurden, abzusichern. Weiterhin hat er die vom AG oder von weiteren fachlich Beteiligten erbrachten Leistungen mit seinen Leistungen abzustimmen und diese in seine Planungen einzuarbeiten. Dabei hat er grundsätzlich darauf zu achten, dass das vom AG genehmigte Bauziel der genehmigten Planung hinsichtlich Baurecht und ggf. erteiltem Fördermittelbescheid jederzeit gewährleistet ist. |
|  | Dem AN obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von - Planungsbesprechungen, - Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen behördlicher und in deren Auftrag tätiger Institutionen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen seitens des AG. |
|  | Die Protokolle - soweit zutreffend mit zugehörigen Anlagen - sind spätestens drei Arbeitstage nach dem Besprechungstermin / der Objektbegehung dem AG und den anderen Empfängern zur Verfügung zu stellen. |
|  | Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen (z.B. TÜV, Gewerbeaufsicht, DEKRA, TAB) sowie Dritten sind vorab mit dem AG abzustimmen. |
|  | Der AN ist dafür verantwortlich, dass Planungsergebnisse und/oder sich ggf. aus Besprechungen mit z.B. Versorgungsunternehmen ergebende Konsequenzen für die zu beplanenden Anlagen dem AG rechtzeitig bekannt gegeben werden. Dies gilt insbesondere für kostenrelevante Inhalte wie z.B. großflächiger Bodenaustausch oder weitreichende Folgemaßnahmen an Anlagen von Versorgungsunternehmen. Sind hierzu entsprechende Grundsatzentscheidungen zu fällen erstellt der AN eine kurze Entscheidungsvorlage, aus der die wesentlichen Randbedingungen und Konsequenzen sowie eine Empfehlung hervorgehen. |

| Leistungsbild |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphase 5 – Ausführungsplanung |  |  |
|  | Grundleistungen |  |  |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 5 a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung Die Planunterlagen sind nach Vorgaben der LVB (Inhalts-und Zeichnungsverzeichnis) zu strukturieren und zu übergeben. Ausführungsreif bedeutet eine detaillierte Vorbereitung der Planunterlage für Bau und Montage unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, wie z.B.: - Wasserhaltungsmaßnahmen - baugrundverbessernde Maßnahmen - statisch-konstruktive Maßnahmen (z.B. bei Wandhalterungen für die Fahrleitungsanlagen) - Sicherungsmaßnahmen für vorhandene Bauwerke - Architektonische/ stilistische Anforderungen (Plattenverlegplan im Haltestellenbereich) - Durchführung von Konfliktanalysen (z. B. unterirdischer Bauraum) Hierzu gehört auch das Zusammenstellen, Auswerten und Berücksichtigen relevanter Unterlagen wie - Planfeststellungsbeschluss mit seinen Anlagen (insbesondere der LBP, das Bauwerksverzeichnis, Grunderwerbsplan und Grunderwerbsverzeichnis) - Vereinbarungen mit Dritten Hierzu gehören auch - Berechnungen der Achshauptpunkte (soweit nicht mit Lph. 3 bereits erbracht) - Aufbereiten und Fortführen der Entwurfsunterlagen - Übersichtslageplan - Straßenquerschnitte - Lagepläne - Höhenpläne - Aufbereiten der Querprofile für die Ausführung - erstellen von Lage- und Höhenplänen für Gleisanlagen als Grundlage für Schienenteilungs- und Schienenbiegepläne, aus denen alle maßgeblichen Zwangspunkte hervorgehen (z.B. Bauwerkskanten bei Brückenbauwerken); die Erstellung von Schienenteilungs- und Schienenbiegeplänen selbst gehört nicht zu den Grundleistungen und ist als Besondere Leistungen zu vereinbaren | 6,0 | 6,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 5 b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben - Hierzu gehört auch der Nachweis des Lichtraumprofiles bei Änderungen zum Entwurf | 6,0 | 6,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 5 c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung - vornehmlich koordinierende Tätigkeit zur Abstimmung der Ausführungsplanung des Objektplaners mit den Fachplanern | 1,5 | 1,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph 5 d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung Nicht Bestandteil sind das Herstellen von Bestandsplänen aufgrund örtlicher Aufmessungen und Planungsänderungen, soweit sie der AN nicht selbst verursacht hat. | 1,5 | 1,5 |
|  | Bewertung Grundleistungen - maximal | 15,00 | 15,0 |

|  | Besondere Leistungen nach Anlage 13 zu § 47 Abs. 2, § 48 Abs. 5 HOAI | Bewertung gem. gesonderter Anlage |
| --- | --- | --- |
|  | Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung |  |
|  | Koordination des Gesamtprojekts |  |
|  | Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen |  |
|  | alt: Weitere Besondere Leistungen wie z.B. - Fortschreibung der Planung und Kostenerfassung von Maßnahmen der Baustellensicherheit gem. DA Strab TH4, Pkt. 32 und Anlage 19 in Bezug auf die eigene Maßnahme und Maßnahmen, die in Koordination und durch Dritte erfolgen | Benennung und Bewertung in gesonderter Anlage |

---------------------------			----------------------------------------------------------

Datum				 Rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer