| Allgemeine Leistungspflichten |  |
| --- | --- |
|  | Bei der Vorbereitung der Vergabe sind die VOB/A sowie die Regelungen der Organisationsanweisung 225 der LVB – „Allgemeine Bestimmungen für die Auftragsvergabe“ zu beachten und anzuwenden. Weiterhin sind die spezifischen Regelungen zur Abfrage von Produkteigenschaften in Leistungsverzeichnissen (Festlegungsbrief TI) anzuwenden. |
|  | Der AN hat alle in seinem Nachauftrag tätigen Planer vollständig selbstständig und eigenverantwortlich hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Planungsinhalte zu koordinieren und die Einhaltung von Terminen und Fristen, die zwischen AG und AN vereinbarte wurden, abzusichern. Weiterhin hat er die vom AG oder von weiteren fachlich Beteiligten erbrachten Leistungen mit seinen Leistungen abzustimmen und diese in seine Planungen einzuarbeiten. Dabei hat er grundsätzlich darauf zu achten, dass das vom AG genehmigte Bauziel der genehmigten Planung hinsichtlich Baurecht und ggf. erteiltem Fördermittelbescheid jederzeit gewährleistet ist. |
|  | Dem AN obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von - Planungsbesprechungen, - Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen behördlicher und in deren Auftrag tätiger Institutionen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen seitens des AG. |
|  | Die Protokolle - soweit zutreffend mit zugehörigen Anlagen - sind spätestens drei Arbeitstage nach dem Besprechungstermin / der Objektbegehung dem AG und den anderen Empfängern zur Verfügung zu stellen. |
|  | Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen (z.B. TÜV, Gewerbeaufsicht, DEKRA, TAB) sowie Dritten sind vorab mit dem AG abzustimmen. |

| Leistungsbild |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphase 6 – Vorbereitung der Vergabe |  |  |
|  | Grundleistungen |  |  |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 6 a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter Dazu gehört die nachvollziehbare Ermittlung der Mengen für die geplante Bauleistung anhand der vorliegenden Bestands- und Ausführungsunterlagen einschließlich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der Gliederung des Leistungsverzeichnisses sowie nach Einzelpositionen als Grundlage für das Aufstellen der Leistungsbeschreibungen. | 4,00 | 4,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 6 b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen Dazu gehört - die Abstimmung mit dem AG zur grundsätzlichen Gliederung der Vergabeunterlagen in Abschnitte (Lose), insbesondere auch die Struktur des Leistungsverzeichnisses - Bestimmung der relevanten Vertragstermine | 3,00 | 3,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 6 c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten Dazu gehört auch die Abstimmung und Koordinierung mit Behörden wie z. B. der Verkehrsbehörde. | 0,50 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 6 d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen - das Aufstellen eines Bauzeitenplanes als Vorschlag für den AG mit Darstellung der Abhängigkeiten der wesentlichen Vorgänge unter Berücksichtigung von Arbeitszeitrichtwerten | 0,50 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 6 e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse | 1,00 | 1,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 6 f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | 0,50 | 0,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 6 g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen Dazu gehört - Aufstellen der übrigen Unterlagen für die Vergabe von Bauleistungen unter Beachtung der Vorgaben der OA 225 und des VHB – „Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnahmen des Bundes“ unter Verwendung der dort zur Verfügung stehenden Vordrucke bzw. nach den Vordrucken der LVB für die Ausschreibung von Bauleistungen - Die Unterlagen sind in Abstimmung dem zentralen Einkauf der LVB zu erstellen | 0,50 | 0,0 |
|  | Bewertung Grundleistungen - maximal | 10,00 | 9,0 |

|  | Besondere Leistungen nach Anlage 13 zu § 47 Abs. 2 , § 48 Absatz 5 HOAI - Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen | Benennung und Bewertung in gesonderter Anlage |
| --- | --- | --- |
|  | Weitere Besondere Leistungen wie z.B. - Einbeziehung der geplanten Maßnahmen der Baustellensicherheit gem. DA Strab TH4, Pkt. 32 und Anlage 19 in Bezug auf die eigene Maßnahme und Maßnahmen, die in Koordination und durch Dritte erfolgen | Benennung und Bewertung in gesonderter Anlage |

---------------------------			----------------------------------------------------------

Datum				 Rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer