- BESCHREIBUNG der ANGEBOTSBEWERTUNG –

- Allgemeine Angaben zum Verfahren

  - Anlass und Zweck des Verfahrens

Auftraggeber:		Stadt Görlitz

Zu vergebende Leistung:	Technische Ausrüstung analog § 53 ff. HOAI 2021,

Anlagengruppe 6

Vergabe-Nr.:			511-5/24

Nachdem der Neubau des Gerätehauses der Ortsfeuerwehr Innenstadt 2023 fertiggestellt wurde, stehen die Garagen und Räumlichkeiten der ehemaligen Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Stadtmitte im Gebäude Gobbinstraße 12 für die künftige Nutzung der Berufsfeuerwehr (BFW) zur Verfügung. Nunmehr ist es dringend erforderlich, den Umbau beziehungsweise die Weiterentwicklung der Berufsfeuerwehr am Standort Kröl-/ Gobbinstraße voranzutreiben und zeitnah abschnittsweise zu realisieren. Dafür ist zunächst innerhalb der Leistungsphasen 1 und 2 ein Standortkonzept zu erstellen, welches die Einordnung einer neuen Feuerwache für neun Fahrzeuge und die Sanierung für die Bestandsgebäude beinhaltet. Dabei soll auch eine sinnvolle und auf die Ausrückzeit ausgerichtete Strukturierung der Nutzungsbereiche innerhalb der Bestandsgebäude erfolgen. Außerdem soll als 1. Bauabschnitt das derzeit leerstehende Gebäude Gobbinstraße 11 für die Nutzung durch das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) saniert werden, sodass nach Abriss des Gebäudes Krölstraße 27 das Baufeld für die Einordnung der neuen Feuerwache erweitert werden kann. Die Finanzierung dieses 1. Bauabschnitts (max. 2.000.000 €, netto) ist aus EFRE-Fördermitteln geplant, die zur Realisierung des Bauvorhabens bis zum 31.12.2027 (Abrechnung nachfolgend) zur Verfügung stehen. Voraussetzung ist die Übergabe der Entwurfsplanung als Grundlage für den Projektantrag bis September 2025. Erst nach dessen Bewilligung gilt die Finanzierung als gesichert. Der genaue Auftragsgegenstand ist in der Aufgabenstellung (Anlage 1) sowie dem Flächen- und Raumkonzept (Anlage 1.A) beschrieben.

- Vergabeverfahren

  - Allgemeines

Die aufgrund der ermittelten Bausumme zu erwartenden Honorare (Auftragswert) liegen oberhalb des zurzeit gültigen EU-Schwellenwertes.

Die Vergabe der Fachplanung Technische Ausrüstung analog § 53 ff. HOAI 2021, Anlagengruppe 6 erfolgt in einem nicht offenen Verfahren gemäß § 16 VgV.

Die Angebote und Teilnehmeranträge sind in deutscher Sprache abzufassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Bieter haben die Vollständigkeit der ihnen überlassenen Unterlagen zu prüfen. Bei Abweichungen haben die Bieter den AG unverzüglich elektronisch darauf hinzuweisen. Enthalten die Vergabeunterlagen und deren Anlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die das Angebot beeinflussen könnten, so hat der Bieter den AG umgehend elektronisch darauf hinzuweisen. Gleiches gilt im Hinblick auf eventuell bestehende Widersprüche in den Vergabeunterlagen sowie für den Fall, dass der Bieter der Auffassung ist, dass Unterlagen gegen geltendes Recht verstoßen.

Ein nicht form- und fristgerecht eingereichter Teilnahmeantrag bzw. Angebot wird von der Wertung ausgeschlossen.

Termine

- Einreichung Teilnahmeanträge:			18.11.2024, 10.00 Uhr
(einschließlich Anlagen)

- Abgabe der Honorarangebote (geplant):		10.01.2025, 10:00 Uhr
(einschließlich ergänztes Vertragsangebot)

- Bindefrist bzw. Zuschlag				21.02.2025

  - 1. Verfahrensstufe – Teilnahmewettbewerb (Eignungsprüfung)

Die erste Stufe umfasst den Teilnehmerwettbewerb und die Vorauswahl nach den Eignungskriterien gemäß der als Anlage zum Teilnahmeantrag beigefügten Bewertungsmatrix vom 18.09.2024. Pro Auswahlkriterium werden maximal 30 Punkte vergeben. Die Punktzahl wird zusätzlich gewichtet. Es können maximal 2.720 Punkte erreicht werden. Es müssen mindestens 1.904 von 2.720 möglichen Punkten erreicht werden. Teilnahmeanträge, die mit weniger als 1.904 (Qualifikationsnorm) Punkten benotet werden, werden ausgeschlossen. Es werden alle Bewerber, welche die Qualifikationsnorm erreichen und den Teilnehmerantrag mit den geforderten Angaben und Anlagen, die unterschriebene Verschwiegenheitserklärung und Eigenerklärung zur Einhaltung der Sanktionen gegen Russland eingereicht haben, zur Angebotsabgabe aufgefordert.

  - 2. Verfahrensstufe – Angebot

Für das Honorarangebot sind die den Vergabeunterlagen beigefügten Ausfüllformblätter (Anlage 2.1-4) zu verwenden. Das Honorarangebot beinhaltet in diesem Fall drei Teilangebote und die Zusammenfassung als Wertungsgrundlage:

- Anlage 2.1: Standortkonzept (Leistungsphasen 1 + 2) für alle Bestandsbauten sowie den Neubau einer Feuerwache

- Anlage 2.2: Objekt Gobbinstraße 12 (Leistungsphasen 3 - 9)

- Anlage 2.3: Objekt Krölstraße 26 (Leistungsphasen 3 - 9)

- Anlage 2.4: Zusammenfassung Honorarangebot (Wertungsgrundlage)

Die zugelassene Angebotsabgabe ist ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform http://www.evergabe.de im entsprechenden Verfahren möglich. Das Honorarangebot ist zusammen mit den gegebenenfalls notwendigen Anlagen über die Vergabeplattform an die Vergabestelle zu übermitteln.

    - Zuschlagskriterien/ Bewertung der Angebote

Als Bewertungskriterium wird der netto-Angebotspreis (Honorarangebot gemäß Anlagen 2.1-3) zugrunde gelegt. Der netto-Angebotspreis (Wertungsgrundlage) setzt sich jeweils aus den Teilsummen der Anlagen 2.1-3 der Nr. 1 (Grundleistungen) und Nr. 2 (besondere Leistungen) zusammen (siehe Anlage 2.4).

    - Preisobergrenze:

Es wird keine Honorarobergrenze festgesetzt.

    - Zuschlag:

Den Zuschlag erhält das Angebot mit dem niedrigsten Honorarangebot.

    - Gleichstand:

Bei Gleichstand der Angebotshöhe entscheidet das Los.

- Vertragsangebot

Als Anlage wird den Bietern, die mit dem Teilnahmeantrag eine unterschriebene Vertraulichkeitserklärung vorgelegt haben, der Vertragsentwurf einschließlich zugehöriger Anlagen 1 - 5 zur Verfügung gestellt, in dem die vom AG vorgegebenen vertraglichen Rahmenbedingungen dargestellt sind.

- Honorarangebot

Das Honorarangebot ist auf den Formblättern der Anlagen 2.1-4 zu unterbreiten und diese entsprechenden Berechnungsgrundlagen, Erläuterungen bzw. Anmerkungen beizufügen. Sollte es abweichende Auffassungen zu vorgegebenen Honorarbestandteilen geben oder anderweitige Fragen bestehen, sind diese vorab der Angebotserarbeitung unter Nutzung o. g. Kontaktstelle abzuklären. Die Honorarangaben sollen netto (ohne Mehrwertsteuer) erfolgen.

Die Bindung an die Mindestsatzvorgaben gemäß § 7 HOAI wurde durch Urteil der EuGH v. 04.07.2019, Az, C-377/17 aufgehoben.

  - Grundlagen

Auftragsgegenstand sind die Grundleistungen der Anlagengruppe 6 der Fachplanung Technische Ausrüstung analog Teil 4, Abschnitt 2, § 53 ff. HOAI 2021 i. V. m. Anlage 15. Der Auftraggeber beabsichtigt, die Leistungsphasen 1 - 9 stufenweise zu vergeben:

1. Stufe:	Leistungsphasen 1 - 2 (Standortkonzept)

2. Stufe:	Leistungsphasen 3 - 9 für 1. BA – Gobbinstraße 11 (voraussichtlich zeitlich überlappend mit Stufe 1)

Die weitere stufenweise Beauftragung erfolgt in Abhängigkeit von der nachfolgenden Eigen- und Fördermittelbereitstellung. Nachfolgende anrechenbare Kosten für die Honorarermittlung werden vom Auftraggeber vorgegeben:

- für Lph. 1 + 2 Standortkonzept:	210.000 EUR, netto (verbindlich)

- für Lph. 3 - 9 Gobbinstraße 12:	126.000 EUR, netto (vorläufig)

- für Lph. 3 - 9 Krölstraße 26:		  84.000 EUR, netto (vorläufig)

  - Inhalt des Honorarangebotes

Das elektronisch einzureichende Honorarangebot soll auf der Berechnungssystematik der HOAI 2021 basieren. Die Anrechnung von mit zu verarbeitender Bausubstanz und von Zuschlägen, z. B. für Modernisierung/ Umbau, wird jedoch grundsätzlich nicht vereinbart. Das Honorarangebot muss die dafür ggf. notwendigen Aufwendungen anderweitig berücksichtigen. Aufgrund der Bauabschnittsgliederung der Maßnahme sind drei Teilhonorarangebote für die Anlagengruppe 6 gemäß den Anlagen 2.1-3 zu erstellen:

- Anlage 2.1: Standortkonzept (Leistungsphasen 1 + 2) für alle Bestandsbauten sowie den Neubau einer Feuerwache

- Anlage 2.2: Objekt Gobbinstraße 12 (Leistungsphasen 3 - 9)

- Anlage 2.3: Objekt Krölstraße 26 (Leistungsphase 3 - 9)

Anlage 2.4 beinhaltet die Zusammenfassung des Honorarangebotes aus den Anlagen 2.1-3 für die Grund- (Nr. 1) und besonderen Leistungen (Nr. 2) als Wertungsgrundlage.

    - Grundleistungen (Anlage 2.1-3, Nr. 1)

    - Honorarzone und Honorarsatz (bzw. Auf-/ Abschlag zu Mindestsätzen)

    - ggf. Zu-/ Abschläge auf Teilleistungen der jeweiligen Leistungsphasen (jeweils mit Kurzbegründung)

    - Nebenkostenpauschale (für alle Belange, keine gesonderten km-Paulschalen o. dgl.; incl. jeweils maximal 3 Kopien pro Leistungsphase)

    - Zu-/ Abschlag auf netto-Grundhonorar

Für die Leistungsphasen 6, 7 und 8 werden Teilleistungen vom Bauherrn selbst erbracht:

      - LP  6 -	f)	Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

      - LP  7 -	a)	Einholen von Angeboten	
 	b)	Teilleistung: Aufstellung von Preisspiegeln	
 	f)	Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirkung bei der
 		Auftragserteilung

      - LP 8 -	n)	Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung

Die folgenden Grundleistungen werden reduziert:

      - LP 5 -	c)	nur Anfertigen Durchbruchspläne ohne Schlitzpläne

Sollte im Planungsprozess festgestellt werden, dass die Grundleistungen aus der LP 5 - f) nicht erforderlich sind, wird eine Reduzierung von 4 v.H. vorgenommen.

    - Besondere Leistungen (Anlage 2.1-3, Nr. 2)

Besondere und Fachplanungsleistungen (Anlage 2.1-3, Nr. 2)

1)	Nutzungskostenermittlung gem. DIN 18960 für die Kostengruppe 460

2)	Detaillierte Prüfung Aufzugsbuch, Dokumentation (Pauschalhonorar)

3)	Präsentation und Erläuterung der Planungsergebnisse vor politischen Gremien, Verwaltungsleitung usw. (pro Termin einschließlich notwendiger Präsentationsunterlagen)

4)	Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Gewährleistungsfrist bei den Gewerken, für welche der Bieter die Ausführung überwacht hat

(Pauschalhonorar)

5)	Erstellen von Wartungs- und Instandhaltungsplänen (Pauschalhonorar)

6)	Aufstellen einer vertiefenden Kostenschätzung nach der Kostengruppe bis 3. Ebene (DIN 276) pro Teilobjekt/ funktionsfähigen Bauabschnitt

7)	Bestandsdokumentation 2-fach in Papier und digital als Datensatz im Übergabeformat für den Bereich Hochbau: IFC4 (als Austauschformat für die Gebäudedatenmodellierung im Zusammenhang mit BIM-Prozessen) gemäß Anlage 1 Nr. 5.8

    - Stundensätze (Anlage 2.1-3, Nr. 3)

    - Auftragnehmer

    - Mitarbeiter Dipl.- Ing.

    - Mitarbeiter Techniker

    - techn. Mitarbeiter/ Zeichner

    - Vervielfältigungskosten ab 4. Fertigung (Anlage 2.1-3, Nr. 4)

    - Vorplanung

    - Entwurfsplanung

    - Genehmigungsplanung

    - Ausführungsplanung

    - Vervielfältigungskosten (Einzelkopien) (Anlage 2.1-3, Nr. 5)

- DIN A 4

- DIN A 3

- DIN A 2

- DIN A 1

- DIN A 0

- Abschluss Vergabeverfahren

Nach Prüfung und Wertung der Honorarangebote wird zu diesem Ergebnis der Beschluss des Technischen Ausschusses der Stadt Görlitz gefasst. Anschließend und vor Zuschlagserteilung wird die Bieterinformation gem. § 134 GWB verschickt. Gemäß § 134 (1) GWB haben Öffentliche Auftraggeber die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren.

- Abschließende Erklärung zum Angebot

Der Bieter bestätigt mit Einreichung seines Honorarangebotes gemäß Anlagen 2.1-4, die ebenfalls abrufbare Aufgabenstellung (Anlage 1) mit Flächen- und Raumprogramm (Anlage 1.A) verstanden zu haben und diese als künftigen Vertragsbestandteil anzuerkennen. Die angebotenen Honorarbestandteile sind entsprechend auskömmlich, ein Kalkulationsirrtum liegt nicht vor.

- Anlagen

Honorarvertrag

Anlage 1	Aufgabenstellung vom 16.08.2024 mit:

Anlage A	Raum- und Flächenprogramm vom 16.08.2024

Anlage B	Übersicht Lager und Werkstätten im Bestand

Anlage C.1-3	Bestandspläne (Grundrisse, Schnitte zur Krölstr. 26/ Gobbinstr. 11/ 12)

Anlage C.4	Lage-/ Höhenplan

Anlage D	Baugrundgutachten vom 24.03.2014

Anlage E.1-4	Bestandsauskünfte öffentliche Erschließung (Strom, Gas, TW, RW/ SW, Nahwärme, Daten)

Anlage 2.1-6	Honorarangebot

Anlage 3	Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB),

Anlage 4	Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB),

Anlage 5	Verpflichtungserklärung

Ende